🎵

MusicDNA AI

Sync Licensing Matcher + Jam Session Simulator

Project Charter  |  v1.0  |  2025

| Projeto | MusicDNA AI |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 |
| Data | 24/03/2026 |
| Owner | Dave |
| Perfil | Portfolio Técnico — Build to Learn |
| Stack base | Python · FastAPI · ML · Vector DB · Audio AI |
| Infraestrutura | 100% local — MacBook M2 24GB RAM |
| Status | Iniciação |

# 1. Visão do Projeto

MusicDNA AI é uma plataforma de inteligência musical que combina dois módulos complementares: um motor de Sync Licensing inteligente e um Simulador de Jam Sessions com IA generativa. Juntos, formam um ecossistema que analisa, classifica e gera música — do DNA sonoro existente à improvisação em tempo real.

## 1.1 Módulo A — Sync Licensing Matcher

Analisa o DNA sonoro de uma faixa musical (mood, BPM, tonalidade, instrumentação, embedding semântico) e conecta com briefings de supervisores musicais, plataformas de licenciamento e oportunidades de uso em mídia — série, filme, publicidade, games.

## 1.2 Módulo B — Jam Session Simulator

Músico virtual com IA que improvisa em resposta ao que você toca em tempo real. Suporta estilos como Jazz e MPB, responde via MIDI ou áudio e aprende padrões estilísticos a partir de datasets musicais públicos.

# 2. Problema & Oportunidade

| 🎯 Problema | 💡 Oportunidade |
| --- | --- |
| Músicos independentes não têm acesso a ferramentas de sync licensing profissionais | Democratizar o acesso ao mercado de sync com IA acessível e local |
| Praticar improvisação jazz/MPB sozinho é limitado sem um parceiro musical | IA generativa como parceiro musical adaptativo e disponível 24/7 |
| Audio ML e Vector DB são raros em portfólios de PM/DS | Projeto diferenciado que demonstra domínio técnico full stack de IA |

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivos de Aprendizado

- Dominar Audio Machine Learning: embeddings, CLAP, librosa, Essentia

- Implementar arquitetura com Vector Database (ChromaDB / FAISS)

- Construir pipeline de dados com APIs públicas (Spotify, Free Music Archive)

- Desenvolver e servir modelos com FastAPI + MLflow

- Aplicar XP + TDD num projeto real de ponta a ponta

- Rodar LLMs localmente com Ollama no Mac M2

## 3.2 Objetivos de Produto

- Módulo A: dado um arquivo de áudio, retornar top-5 matches de oportunidade de sync com score e justificativa

- Módulo B: dado input MIDI/áudio em tempo real, gerar resposta musical estilística em < 200ms

- Dashboard Streamlit com visualização de embeddings, análise de DNA sonoro e histórico de jams

# 4. Stack Tecnológica Prevista

| Camada | Tecnologia | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Audio ML | librosa · Essentia · CLAP (HuggingFace) | Extração de features, embeddings |
| Generative ML | Magenta (Google) · HuggingFace | Geração musical, improvisação |
| Vector DB | ChromaDB · FAISS | Busca por similaridade sonora |
| LLM local | Ollama · Llama 3 (8B) | Narrativa, match justification |
| API layer | FastAPI · Pydantic | Endpoints, validação |
| Pipeline | DuckDB · Airflow · dbt | ETL, orquestração |
| Experiments | MLflow | Tracking, registro de modelos |
| Dashboard | Streamlit · Plotly | Visualização, interface |
| Infra | Mac M2 24GB · Metal GPU | 100% local, zero custo |
| Linguagem | Python 3.11+ | Stack primária |

# 5. Arquitetura de Alto Nível — Visão Preliminar

A arquitetura será definida em detalhe na Fase 1 (Planejamento), mas a visão inicial é de uma plataforma modular com três camadas:

- Camada de Dados: ingestão de áudio (FMA, Jamendo, arquivos locais), pipeline ETL, feature store

- Camada de Inteligência: audio embeddings, vector search, modelo generativo, LLM local

- Camada de Apresentação: FastAPI (backend), Streamlit (frontend), CLI para uso local

Os dois módulos compartilham a camada de dados e de embeddings — o Sync Matcher consome, o Jam Simulator gera. Essa sinergia é o diferencial arquitetural do projeto.

# 6. Metodologia de Trabalho

O projeto segue um ciclo completo de desenvolvimento orientado a práticas ágeis e engineering excellence, com as seguintes fases:

| # | Fase | Descrição | Artefato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planejamento & Arquitetura | Definição de componentes, ADRs, diagramas C4, decisões de stack | Architecture Decision Records |
| 2 | User Stories | Épicos e histórias no formato BDD, critérios de aceite | Backlog estruturado |
| 3 | Casos de Teste | Cenários de teste baseados nas User Stories | Test Scenarios Doc |
| 4 | Desenvolvimento (XP) | Pair programming com IA, refactoring contínuo, code review | Código versionado (Git) |
| 5 | TDD | Red-Green-Refactor a partir dos cenários do item 3 | Test suite completa |
| 6 | Otimização | Profiling, latência, qualidade do modelo, UX | Performance report |
| 7 | Deploy | Containerização, CI/CD local, documentação final | App rodando + README |

## 6.1 Princípios XP Adotados

- Feedback rápido: ciclos curtos, commits frequentes, testes automatizados

- Simplicidade: menor solução que funciona, refatoração contínua

- Coragem: mudar o que não funciona, não acumular dívida técnica

- Comunicação: documentação viva, ADRs para decisões arquiteturais

- Respeito: qualidade de código como valor, não como obrigação

## 6.2 Papel do Claude como Assistente

- Coach técnico e revisor de código em cada fase

- Par de XP nas sessões de desenvolvimento

- Desafiador de decisões de arquitetura e design

- Gerador e revisor de casos de teste

- Suporte para debugging, otimização e documentação

# 7. Restrições & Premissas

| ✅ Premissas | ⚠️ Restrições |
| --- | --- |
| Mac M2 24GB disponível para rodar tudo localmente | Sem custos com APIs pagas (TikTok, X/Twitter, OpenAI) |
| Python como linguagem principal (outras por decisão de arquitetura) | Dados de treino limitados a datasets públicos gratuitos |
| Claude Code disponível como assistente de desenvolvimento | Latência do Módulo B limitada pela inferência local no M2 |
| Projeto open source, sem monetização no escopo atual | Instagram Graph API: acesso limitado a dados próprios |

# 8. Estrutura de Pastas do Projeto

Estrutura inicial — será expandida na fase de arquitetura:

musicdna-ai/
  ├── docs/          # Project Charter, ADRs, diagramas
  ├── src/
  │   ├── sync/      # Módulo A — Sync Licensing Matcher
  │   ├── jam/       # Módulo B — Jam Session Simulator
  │   ├── pipeline/  # ETL, ingestão de dados
  │   └── api/       # FastAPI endpoints
  ├── data/          # Datasets locais, features
  ├── tests/         # Test suite (TDD)
  ├── notebooks/     # EDA, experimentos, prototipagem
  └── README.md

# 9. Próximos Passos — Fase 1

- Definir arquitetura detalhada dos dois módulos (diagramas C4)

- Escrever ADRs (Architecture Decision Records) para escolhas de stack

- Definir contratos de API entre os módulos

- Configurar ambiente local: Python venv, Git, MLflow, Ollama

- Explorar datasets: Free Music Archive, Jamendo, MusicBrainz

- Prototipar extração de audio features com librosa (notebook)

Build to Learn — From Ideation to Production